翻印无效

翻印无效

编号：

装 修 打 拆 工 程

专 项 施 工 合 同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

拆除工程委托书

发包方：（甲方）_____________________

承包方：（乙方）_____________________

一、施工内容及工程量：

1、甲、乙双方在自愿公平，互惠互利的基础上，就甲方

的住宅装修工作前的室内拆旧事宜，经双方友好协商，签订此合同

- 工程范围：甲方委托乙方对室内的指定所有项目拆除（详见清单报价单），安全拆除并及时完成清单报价单内包含的垃圾清运工作（所有拆除工具及垃圾清运工具均由乙方提供，若小区需要做公共区域施工保护，且清单报价单不包含施工保护，所需保护材料及人工由甲方自行负责）

二、工程价款：

1、工程价款：

（1）双方商定项目总金额：            元（大写：                       元整）

2、结算方式：

（1）指定所有项目拆除完毕（详见清单报价单），工程完工验收合格之日当天，甲方一次性付清工程款（乙方需要提前一天通知甲方到场验收，若甲方因故无法到场，则进行视频验收，验收合格即一次性付清工程款）

请将工程项目款转至指定账户，如下：

账户名：杨哈哈

账号：6217 **** 0001 5099 843

开户行：中国建设银行股份有限公司成都高笋塘支行

三、双方责任及权力

1、乙方进场前后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

2、甲方负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路，因水路、电路为隐蔽项，若甲方无法提供原始户型水电图纸，乙方施工只能尽可能规避原始水路、电路的破坏，若造成损坏，乙方不进行赔偿，维修由甲方自行承担。

3、甲方指定              为唯一工程项目负责人及代理人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程，乙方只与唯一工程项目负责人及代理人就现场问题进行沟通。

4、乙方负责编制施工方案，制定安全、环保措施，积极配合甲方的工作。

5、乙方必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担，。

6、乙方指定              为唯一工程项目负责人及代理人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

四、违约责任：

1、任何一方均不得擅自解除或变更合同，否则视为违约。守约方有权要求违约方赔偿违约造成的全部损失。

2、若施工过程中甲方需要增减项目，乙方需开具增减项目单，甲方确认后，方才进行施工，增减项目所增加或减少的费用计入工程价款，完工之日一并支付。

3、、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。

五、其它：

1、本合同未尽事宜，双方另行协商。

2、本合同的注解，附件，补充协议是本合同的组成部分，与本合同效力同等。

3、本合同一式两份，甲乙双方各一份，经双方代表人签字后生效。

甲方：                                            乙方：

年     月    日                                   年     月    日

关于增加项款的告知书

尊敬的业主朋友，您好！

感谢您对我们团队的认可，选择与我们合作，将打拆工程交付给我们，我们全体施工人员将竭诚为您服务！在此温馨提示您与家人：

我们为了维护您的权益以及明确施工项目及保障后续施工的正常进行，故签订合同之日，均会为您提供详细的项目清单，明确项目内容及单价。若后期您还需要额外增加施工项目，均可按照项目清单提供的单价，按实际方量计算增加项款项，确认增减项目单后方可进行增加项目的施工。

其次，由于打拆施工涉及到部分未知项目（比如：墙体内含有结构柱、地面瓷砖找平层厚度超高、实际打拆墙体厚度比预期厚等等），这些项目在打拆前均无法知晓，但确会增加额外的施工与建渣外运成本，为防止施工人员现场随意收费，我们将超出正常情况所产生的增加项目清单整理如下：

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖及砂浆层厚度超过6cm | ㎡ | 5 | 每增加1cm，打拆及外运费用增加5元/㎡ |
| 2 | 12墙变24墙 | ㎡ | 20 | 打拆及外运费用增加20元/㎡ |
| 3 | 混凝土结构柱 | 根 | 150 | 打拆及外运费用增加150元/㎡ |
| 4 | 墙体内保温层 | ㎡ | 15 | 打拆及外运费用增加15元/㎡ |

以上无论是您提出的主动增加项或者是未知情况导致的被动增加项所产生的费用，我们都将提供增减项目单与您确认，确认后施工人员将就增加项目进行施工。增减项目所增加或减少的费用计入工程价款，完工之日一并支付。