全案设计合同

室内设计工作室

甲    方：

乙    方：

签定日期：

设计委托方 (以下简称甲方)：

联系电话：

设计受托方 (以下简称乙方)：

地址：  四川省 成都市 锦江区 中港广场 1 栋 3120

联系电话：13408578566

鉴于：

1.设计委托方 (简称甲方) 拟委托乙方担任本项目之设计方，乙方所设计项目标准符 合国家建筑安全标准，乙方按照甲方要求提供相应设计服务及成果， 甲方按照设计成 果流程支付乙方相关设计费用。

2.依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规， 遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下如下协 议：

# 一.项目内容

1. 设计工程名称及地点：

2. 工程中轴面积：        工程花园面积：

3. 设计费总额小写：           大写             (注：设计费按照中轴面积计算)

4. 本次项目服务方式：全案设计 (   )

设计费支付节点明细：

1.平面布局方案初步意向方案确定，签订合同当日付 50%，人民币       元整； 2.效果图最终成品图经甲方认可当日付45%，人民币       元整；

3.施工图经甲方签字确认，软装方案、主材搭配清单完成，并经甲方认可材料搭配清 单，清单确认无误，支付设计费尾款 5%，人民币       元整；交付所有设计成果。

设计费付清后，乙方仍需协助甲方实现设计方案 (包括但不限于硬装以及软装落地工 作完成、解答甲方疑惑等) 。 甲方若未按节点支付设计费用，乙方有权拒绝开展下一步 设计工作

。 甲乙双方确认，效果图方案展示的光线效果和软装搭配与实际竣工现场可能存在偏 差。

设计完成后，甲方可带走全套硬装施工图纸和施工报价。

甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

设计变更：经甲方确认的平面布置方案、效果图设计方案， 由于甲方自身原因导致的 设计调整时，视为设计变更；乙方视工作量的多少，收取相应费用。

每一阶段甲方必须亲自确认，施工图签字确认，主材搭配清单以及软装方案，在微信 设计沟通群里，以文字形式确认后，乙方才可进入下一阶段的设计服务工作。

建筑改造后的扩建面积以实际扩建面积计算追加相应的设计面积和相关费用。

设计周期共     天，初步方案     天，效果图     天，施工图、预算、产品清单 天。(每一个设计节点周期起始以甲方确认时间为准。)

5. 设计流程节点计划

| 阶段 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 设计前 | 量房、需求沟通 | √. |
| 设 计 阶 段 | 平面稿 | √.平面方案 。 |
|  | 视觉参考&色彩分析 | √.初步概念方案。 |
|  | 效果图 | √.每 30 平方一张效果图 (例 120 平就是 4 张) 客餐 厅 360 呈现，其它空间单张镜头，其中客餐厅算两张 图 |
|  | 施工图 | √.全套 18 大类标准施工图纸 (原始户型图、原始室 内尺寸图、改造后室内尺寸图、墙体拆除尺寸图、新 建墙体尺寸图、平面布局图、家具尺寸建议图、顶面 布局图、顶面尺寸图、灯具位置图、地面铺贴图、卫 生间贴砖立面、开关布置图、水位点位图插座布局 图、剖面大样图、 电视墙立面图、沙发背景墙立面 图、其他造型立面图)。 |
| 施 工 阶 段 | 工地服务 | √.节点服务 (开工交底、隐蔽工程验收、木作验收、 贴砖验收、墙面工程验收、竣工验收、 以及现场细节 沟通需要时)。 |

|  | 协助采样选购 | √.陪同主材、软装以及家具选材。远程客户需要支付 远程费。 |
| --- | --- | --- |
|  | 协助复核商家图纸 | √. |
| 产 品 服 务 | 主材采购清单 | √.提供主材采购清单及价格参考。 |
|  | 软装采购清单 | √.提供主体家具加灯饰加窗帘采购清单及价格参考。 |
|  | 产品安装对接 | √.注：空调安装、暖气安装点位确定 |
| 设计服务流程 |  | 1) 业主交付设计定金 2) 设计师提供初步方案 3) 设计师及客户确定初步方案及整体预算 4) 设计师提供效果图、施工图、参考预算分配 5) 设计师提供软装方案、软装参考预算 6) 产品执行 (主材、软装匹配及采购清单)：设计师 与客户确认方案、预算、产品清单 7) 交付所有设计成果内容 8) 协助设计方案落地 9) 参加工程验收 |

二.甲方责任

1. 甲方 (或委托                作为代表) 在设计过程中与乙方保持密切联系，按 时向乙方提供设计所需的原始设计资料。

2. 甲方应按约定时间与乙方共同讨论设计方案，提出设计意图要求，并确定下次讨 论修改方案的时间期限，直至最终确定设计方案。因甲方原因未能按约定时间进 行的，则乙方设计方案交付期限顺延。

3. 甲方应配合的设计各个工作环节， 向乙方提供设计所需的有关资料 (包括该工程

原建筑结构图，水、 电、空调配置图等)，提供实地供设计师现场量房，配合初步 方案沟通、设计方案沟通、方案细化核定等。

4. 在深化设计阶段过程中由于甲方原因需要变更原设计方案 (如整体风格的变动、 整体方案的推翻等)，甲方须一次性付给乙方该项目设计费的 20％作为设计返工费， 乙方再次进行方案的深化设计工作；再次方案的设计返工时间参考本合同的第三 条的第一项以此往后延续所需的工作日。根据国家规定，乙方无权设计修改原有 承重墙体结构、下水位置等。 甲方若要求改动原有的承重结构及相关的下水位置 等，应取得有关部门 (如物业管理、房管局、房地产开发商、房屋建筑设计单位 及施工单位等) 的书面批准，并承担相关费用。

在甲乙双方确定平面方案并没有大的修改后，进入深化设计阶段，若由于甲方自 身原因导致深化设计图局部修改超过三次，则需收取设计费总额的 10％作为增加的修 改费用。

5. 在合同履行期间， 甲方单方提出解除合同的， 甲方应根据乙方已进行设计阶段的 实际工作量支付设计费用。不足一半时，按一半支付，超过一半时，全部支付设 计费用。

6. 甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用，若无正当理由而不依 约付款时，应按每日付总设计费的千分之一计算滞纳金。 甲方如果逾期付费超过

10 天以上，乙方有权暂停下一阶段工作并通知甲方，直至终止合同。合同终止后 乙方已收取的设计费不予返还甲方。

7. 甲方通过平面方案，但不认可硬装施工图，则乙方不退还已收取的设计费，同时 不得带走硬装施工图纸。

三.乙方责任

1. 乙方应进行设计问卷咨询，并正确理解甲方设计要求，为甲方信息保密，按合同 约定的内容、时间、数量及要求向甲方提供符合要求的设计文件。

2. 园林布置、消防改造、煤气管道改造、智能家居项目、阳台封窗、定制家具的设 计以及主材家具安装不属于乙方的设计责任范围，乙方负责配合以上项目的开展。

3. 施工过程中，乙方设计责任范围外的设计及安装错误，与乙方无关 (注： 甲方可 以共享乙方的材料低于市场价的资源，但是否选择乙方资源， 甲方自行决定，若 后期产生设计安装问题，与乙方无关)。

5. 乙方根据甲方的设计要求、 甲方提供的施工相关资料及现场测量的实际尺寸，在 双方约定的时间，完成各个阶段的设计工作，并根据与甲方沟通的结果，修改、 完善设计文件，直至甲方认可。

6. 乙方的设计图纸应符合国家及地方法规，设计合理，满足功能要求，运行安全可 靠，从专业角度正确表达设计意图，符合设计深度，设计文件齐全，图纸完整， 计算完整精确，并对设计方案进行优化。 由于设计遗漏或错误导致设计成果与实 际情况不符 (不包括现场和图纸有误差的情况)，乙方应进行整改并承担由此给甲 方造成的全部损失。

7. 乙方需全程负责甲方的房屋整体设计，包括协助施工落地直至本房屋整体装修完 成。乙方应履行服务工作，按照节点陪同甲方进行主材、家具、配饰等挑选工作， 审核材料商家的设计图纸，组织施工图纸会审，为甲方讲解材料、工艺及技术指 标，并在正式开工前组织甲方、施工方、设备主材方等对施工进行详细技术交底 	(施工方和设备、材料方的衔接工作以及设备方和材料方的安装工作是以设计效 果为前提的，若与设计冲突，各方现场协商调整方案) ，并全程协助配合施工方完 成整个施工工作，参加工程竣工验收。(此处需要加限于成都地区的客户或者按照 次数付了差旅费的异地客户，若不属于乙方施工,乙方可以根据现场情况给予施工 和设计上的建议,但是不负责教施工工人如何施工以及验收工人的施工水平,不充 当管理工地的角色,且甲方有义务主动提前三天和乙方预约去工地时间,附：设计 和施工的建议乙方没有最终决定权,最终是否采纳决定权在甲方，如遇特殊工艺甲 方自行施工，工人技术不能满足设计成果落地的情况，与乙方设计方案无关，乙 方可以给予解决方案 ，但是更改超过三次 要收取费用，费用以实际产生工作量 而定，不超过设计费总金额的百分之 10。) 合同履行期间， 甲方单方面终止或解 除合同，乙方不退还已收设计费；涉及勘测现场、主材选择等产生的交通费用由 乙方承担。除满足本合同“二、 甲方责任”第 6 条的情况外，如乙方单方面终止 或解除合同，乙方将已收取的设计费用全部退还于甲方。

8. 乙方经甲方同意后有权在公司网站、 国内外杂志及传媒，报导和介绍本项目设计 的特色(含文字及图片)，但需隐去甲方的姓名及详细的项目地址。

9. 乙方有责任向甲方说明主材及软装产品选择会产生的设计效果落地偏差的风险。

10. 在甲方已经确认乙方设计方案后，因乙方存在重大人为设计缺陷而导致的返工及 工程损失，乙方将承担设计责任并承担相应的经济损失。根据造成的损失程度向

甲方支付违约金，不承担其他连带责任。承重结构由小区物业提供，结构安全和 施工质量由施工方负责，由于施工质量不合格导致的返工与乙方无关。

四.违约责任

1. 本合同签署后，因甲方原因单方终止或解除合同，则甲方需按乙方完成实际设计 成果结算相应设计费用给乙方终止合同，并承担设计费总金额 15%违约金；若因乙 方原因单方终止或解除合同，则乙方应退还甲方已付全部设计费用

2. 合同约定的设计周期届满后，乙方如因自身原因未能按期向甲方提交设计成果的， 自逾期第 2 日起，每逾期 1 日，按设计费的 1%支付违约金。违约金总额不超过设 计费总金额的 15%。逾期超过 60 日的， 甲方有权单方解除合同，乙方退还已收取 的全部设计费用。

3. 若因甲方原因未能及时确认方案或重新调整方案所造成的设计延误，则设计周期 顺延，乙方无需承担责任。

4. 若因乙方自身原因，在本合同执行过程中不能为甲方提供合同规定范围内的服务， 乙方需承担设计费总金额 15%的违约金。

5. 设计过程中，若因甲方自身原因辱骂乙方设计师 (包括但不限于言语攻击、辱骂 等)，乙方有权拒绝提供服务，已收取的服务费用不予退还。

6. 若甲方无正当理由不依约付款或迟付设计费逾期付费超过 10 天以上，乙方有权暂 停下一阶段工作并通知甲方，直至终止合同。合同终止后乙方已收取的设计费不 予返还甲方。

7. 乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同指定地点施工专用， 不得转让出版或其他用途。若甲方有除本合同施工以外的其他用途，应预先征得 乙方同意，否则甲方以该项目设计费总款的五倍金额一次性赔偿给乙方。

五、争议的解决

本合同项下发生的争议， 由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不 成的，按下列第______ (2) ______种方式解决：

(1) 依法向原告方所在地人民法院提请诉讼。

(2) 提交            仲裁委员会仲裁。

六、合同生效、中止与结束

1. 本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双 方中最后一方签字 (或盖章) 的日期为准。

2. 甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一周书面通知对方，对本合同 中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前， 本合同继续有效。

3. 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件， 甲方按本合同规定 付清全部设计费，双方确认硬装施工完成、软装家具采购完成，结束本合同关系。

4. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法 律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时书面通知对方， 以 减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

七、远程设计服务约定：

1.项目地在成都二绕以外至大成都范围内收取远程指导费 400/次；项目地在大成都范 围以外， 以公司地址为起点，按距离收取远程指导费 7 元/公里/次；项目地在四川省 以外，远程指导费具体商议。

2. 选材距离 ：成都二绕以内主材及软装免费陪同选购 2 次，超出成都二绕以外至大成  都范围内选购主材及软装收取远程选购费 400/次。主材及软装选购在大成都范围以外， 以公司地址为起点 ，按距离收取远程指导费 7 元/公里/次 ；主材及软装选择需陪同选  择在四川省以外，不参与省外陪同选购服务 。

八.合同正本一式两份， 甲乙双方各执一份。补充协议经双方签章后与合同具有同等效 力，本合同需经甲乙双方签字后，乙方收到第一笔设计费之日起生效。本合同之补充 协议及附件与合同条款内容不符之处，均以补充协议及附件为准。

甲方：

乙方：

年       月       日                               年       月       日