装饰装修工程

全过程第三方质量监督委托合同

委托方（简称甲方）：

受托方（简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它法律法规的规定。甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，经协商一致，就甲方委托乙方为其装饰装修工程进行全过程质量监督技术指导服务事宜，签订本合同。

一、监督管理工程（以下简称“本工程” ）概况：

户    型：普通住宅  □     复式住宅  □     别墅    □

新旧程度：新  房    □     二手房    □

装修程度：毛坯房    □     简装房    □     精装房  □

小区名称：                         建筑面积：            ㎡

楼栋房号：                        工程总造价：          元

- 监理服务项目及服务期：

- 监督管理服务范围：装修公司报价审核   □      材料清单审核    □

材料进场检验       □    施工过程材料抽查  □

施工质量、进度管控      □        节点验收       □

竣工验收          □                       □

施工项目工期共         日

施工日期： 2024 年     月     日起 至  2024 年     月      日止

三、收费标准及付款方式：

1、全程监督管理收费： 面积（装修合同面积）       平方*      元每平方

共计人民币         元整；大写                        ；

- 付款方式：自开工之日起支付50%即      元，瓦工结束支付30%即     元，

- 竣工验收完毕支付20%即      元；

四、质量监督技术指导服务依据：

《住宅装饰装修工程施工规范》                  （GB50327-2001）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》              （GB50210—2018）

《家庭装饰工程质量规范》                      （QB/T6016-97）

《砌体工程施工质量验收规范》                  （GB50203-2011）

《建筑涂饰工程施工及验收规程》                （JGJ／T29-2015）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》    （GB50242-2002）

《建筑电气工程施工质量验收规范》              （GB50303-2015）

《智能建筑工程质量验收规范》                  （GB50339-2003）

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》          （JGJ/T304-2013）

《住宅装饰装修工程施工技术规程》              （T/CBDA51-2021）

《住宅室内装饰装修工程质量验收标准》          （T/CBDA55-2021）

五、甲方义务

本合同签订后，甲方须签署装饰工程质量监督委托书。并通知装修施工单位：明确已委托乙方对本工程的装修施工进行上述内容的质量监督服务，并根据监督服务的要求，请施工单位向乙方提供：营业执照（复印件）、施工人员名单、设计、施工图纸、材料预算表、施工进度表、甲方自购材料清单等。同时协调施工方按照合同要求配合乙方顺利开展质量监督工作。

六、乙方责任：

⑴、乙方提供全程质量监督服务，并就甲方所提供的本工程装饰合同、设计图纸、施工说明、预/决算等，针对工程项目现场施工，实行项目成本控制、施工质量把关，工程进度控制。

⑵、乙方应根据施工进度及项目重要性与合理安排现场巡检频率并编写《现场巡检记录表》，并依照施工情况或问题进行详细记录。

质量监督项目详细说明如下：

1、 项目成本控制：

乙方根据甲方确定的施工单位所提供的全套施工图纸、材料及人工费的预算表，进行施工前期的图纸审阅、预算审核及施工合同签约时的把关。

2、 施工质量把关：

施工中，乙方派出专职质量监督技术指导人员到场进行施工质量监督。专职质量监督人员负责检查施工工艺和施工规范，并以预算书中注明的材料品牌、等级型号、规格、数量以及产品合格证或质保书进行验收。并对甲方自行采购落实的材料和设备，按要求进行材料进场验收。如施工方及甲方不采纳监理建议，坚持使用不规范材料，后期发生问题，第三方不承担任何责任。

3、 工程进度控制：

甲方要求施工方编制施工进度表，施工前交于乙方。乙方按进度表安排专职质量监督人员进行巡检并对工程进度进行控制。如发现工期有延误现象，乙方向施工方提醒后，仍无改进，乙方将通知甲方，甲方应及时与施工方协调，以确保工期进程。

七、阶段验收操作程序：

⑴、甲方须提前协调施工方，按照质量监督验收要求配合乙方进行验收；因甲方未协调或协调不力以及因施工方方面拒不配合验收等因素导致验收无法按时进行而造成工程延期，工程延期问题由甲方负责；

⑵、施工方在工程阶段性验收前提前三天通知乙方，或施工方通知甲方后由甲方告知乙方；乙方接到通知与施工方确定准确验收时间，届时要求施工方现场项目负责人须同时到场与乙方共同验收，并在验收合格后签署《施工项目分项验收记录》；

⑶、如验收约定时间内施工方项目负责人无法如期到场验收，须提前通知乙方，并另行协商验收日期；

⑷、项目施工经过阶段验收若存在问题，乙方须出具《现场巡检记录表》，施工方须按照巡检记录对照问题进行整改。

⑸、项目阶段验收合格后，乙方出具《施工项目分项验收记录》，乙方及施工方均签字认可后方可进行接下来项目的施工。

八、质量监督合同服务期约定：

⑴、家装全过程质量监督工作服务期限，应与本合同中甲乙双方所签订的施工日期相一致，到期则全过程质量监督服务自动停止。全过程质量监督服务进行过程中，如因甲方或施工方自身原因需暂停施工，甲乙双方应就停工期限进行协商，达成一致后双方签定书面约定，专职监督管理人员可暂时停止服务。暂停施工期间，不作质量监督服务期计算。甲方若非发生不可抗力因素如：（地震、海啸、台风、暴风雪、火灾、水灾、骚乱、病毒灾害、戒严、暴动、战争）等所造成工程延期，甲方须按照本协议质量监督总造价的20%支付于乙方质量监督延期费用。

⑵、本合同签订后，全程质量监督服务在装修施工过程中，若由于甲方原因而导致无法执行本合同时，乙方质量监督费用则由甲方承担；如因乙方原因造成无法执行本合同时，则乙方所收质量监督费用须如数退还甲方。如遇特殊情况须在施工过程中终止执行本合同，则甲方应按实际完成的质量监督服务项目，以及质量监督工作已进行期限进行质量监督技术指导费用的结算。

九、质量监督的问责和奖励：

⑴、乙方专职质量监督人员服务不到位，甲方有权提出调换，乙方应及时作出调换安排。  乙方质量监督人员如有违反职业道德收取施工方钱物及其它好处，甲方的举报一经查实，乙方除对违纪人员作出严肃处理（包括除名）外，还将根据情况和质量监督服务的时间来免除甲方部分监督管理服务费，本监督管理合同仍继续履行。

⑵、经项目竣工验收后，三方认可并签署《工程总竣工验收表》；在此后一年质量服务期内，若出现“非甲方人为”造成的问题，乙方可会同甲方和施工单位协商共同处理。

⑶、乙方在决算审核后，核减部分经施工方确认后，有权根据市建委有关规定，按核减费用确认部分的20%提成作为奖励。（非强制）

十、未尽事宜，双方依据需要协商后另行签订补充条款如下：

1、

2、

3、

十一、协议生效：

本合同一式二份，甲、乙方各执一份，合同一经签订即时生效。甲、乙双方均无权擅自终止合同。擅自终止合同方，应承担监督管理费全额付/退款的违约赔偿责任。

甲方：(签字)                            乙方：(签章)

联系电话: __________________            联系电话:   __________________

签署日期：     年     月    日